
Отчет о тестировании платформы

«Bumbleby»

**Оглавление**

Оглавление.

Информацию о проекте

Команда тестировщиков

Описание процесса тестирования Краткое описание

Расписание

Статистика по дефектам

Список новых дефектов

Список устраненных дефектов

Качество объекта тестирования Рекомендации

Приложения

# Информацию о проекте

Основная задача – функциональное/нефункциональное тестирование платформы «Bumbleby». В данном отчете представлена информация про команду тестирования, сроки, а также статистика по найденным дефектам и составленной тестовой документации.

# Команда тестировщиков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Должность** | **Функционал** |
| Михаил Калинин | Тим лид | функционал платформы,нефункциональное тестирование |
| Кокарева Елена | seniore | функционал платформы,нефункциональное тестирование |
| Кравченко Алина | midl | функционал платформы,нефункциональное тестирование |
| Зайцева Анна | midl | функционал платформы,нефункциональное тестирование |
| Букреев Алексей | junior | функционал платформы,нефункциональное тестирование |
| Мокров Алексей | junior | функционал платформы,нефункциональное тестирование |
| Ирина Яцук | junior | функционал платформы,нефункциональное тестирование |

**Описание процесса тестирования**

Тестовое окружение, на котором проводилось тестирование:

* Windows 11 Pro: Googl chrome Версия 106.0.5249.119 (Официальная сборка)
* , Mozilla FireFox 52.0.2

Версия приложения, на которой проводилось тестирование: номер 1 stage

Во время тестирования использовались следующие инструменты:

* xmaid, testreil,bug magnet,jira

Техническая документация, используемая при тестировании: ТЗ

Тестовая документация, используемая на проекте: тест-кейсы.

# Краткое описание

Версия 1 stage содержит 15 дефектов,4 из них критических. Отсутствие главной страницы,Отсутствие ошибки о загрузке вирусного файла при прикреплении документа в форме договор,Выдача ошибки при указании двойной Фамилии в блоке Личные данные Паспорт ,Отсутствие ошибки валидации / в форме Смена пароля / при вводе нового пароля

# Расписание

Сроки проведения тестирования: 01.10.2022 – 23.10.2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Время на тестирование** | **Дата начала** | **Дата завершения** | **Ответственный** |
| Михаил Калинин | 86 часов | 01.10.2022 | 23.10.2022 | Михаил Калинин |
| Кокарева Елена | 78 часов | 01.10.2022 | 23.10.2022 | Михаил Калинин |
| Кравченко Алина | 80 часов | 01.10.2022 | 23.10.2022 | Михаил Калинин |
| Зайцева Анна | 82часов | 01.10.2022 | 23.10.2022 | Михаил Калинин |
| Букреев Алексей | 80 часов | 01.10.2022 | 23.10.2022 | Михаил Калинин |
| Мокров Алексей | 80 часов | 01.10.2022 | 23.10.2022 | Михаил Калинин |
| Ирина Яцук | 86 часов | 01.10.2022 | 23.10.2022 | Михаил Калинин |

# Статистика по дефектам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дефект** | **Приоритет** | **Статус** |
| brb7 | Выдача ошибки при указании двойной Фамилии в блоке Личные данные Паспорт | highest | In Progress |
| brb1 | Отсутствие главной страницы | highest | In Progress |
| brb2 | Отсутствие иконки глаза|поле ввода пароля в форме авторизации|При вводе пароля в форму | low | In Progress |
| brb3 | Отсутствие хлебных крошек| На сайте Bumbleby| При переходе на вкладки и ссылки | low | In Progress |
| brb4 | Кнопка отмены оформлена в виде ссылки / в форме сброса пароля / при проверке с помощью DevTools | low | In Progress |
| brb5 | Отсутствие ошибки валидации / в форме ввода паспортных данных / при вводе даты выдачи паспорта | Medium | In Progress |
| brb6 | Datepicker позволяет установить отрицательное значение года | Medium | In Progress |
| brb8 | Отсутствие ошибки валидации / в форме Смена пароля / при вводе нового пароля | highest | In Progress |
| brb9 | Не появляется надпись "Неверное значение" в поле "Адрес" | Medium | In Progress |
| brb10 | Отсутствие ошибки валидации/при выборе пустого значения в поле ввода "Пол" | Medium | In Progress |
| brb11 | Отсутствует ошибка валидации в полях ввода Серия/номер паспорта/код подразделения/СНИЛС | Medium | In Progress |
| brb12 | FE/Отсутвие ошибки валидации на ввод  невалидных данных | Medium | In Progress |
| brb13 | Отправка формы без загрузки паспорта | Medium | In Progress |
| brb14 | Отсутствие ошибки о загрузке вирусного файла при прикреплении документа в форме договор | highest | In Progress |
| brb15 | Присутствие удаленного файла в форме "Договор" после его удаления из формы "Договор" | Medium | In Progress |

**Список новых дефектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дефект** | **Приоритет** | **Статус** |
| brb7 | Выдача ошибки при указании двойной Фамилии в блоке Личные данные Паспорт | highest | In Progress |
| brb1 | Отсутствие главной страницы | highest | In Progress |
| brb2 | Отсутствие иконки глаза|поле ввода пароля в форме авторизации|При вводе пароля в форму | low | In Progress |
| brb3 | Отсутствие хлебных крошек| На сайте Bumbleby| При переходе на вкладки и ссылки | low | In Progress |
| brb4 | Кнопка отмены оформлена в виде ссылки / в форме сброса пароля / при проверке с помощью DevTools | low | In Progress |
| brb5 | Отсутствие ошибки валидации / в форме ввода паспортных данных / при вводе даты выдачи паспорта | Medium | In Progress |
| brb6 | Datepicker позволяет установить отрицательное значение года | Medium | In Progress |
| brb8 | Отсутствие ошибки валидации / в форме Смена пароля / при вводе нового пароля | highest | In Progress |
| brb9 | Не появляется надпись "Неверное значение" в поле "Адрес" | Medium | In Progress |
| brb10 | Отсутствие ошибки валидации/при выборе пустого значения в поле ввода "Пол" | Medium | In Progress |
| brb11 | Отсутствует ошибка валидации в полях ввода Серия/номер паспорта/код подразделения/СНИЛС | Medium | In Progress |
| brb12 | FE/Отсутвие ошибки валидации на ввод  невалидных данных | Medium | In Progress |
| brb13 | Отправка формы без загрузки паспорта | Medium | In Progress |
| brb14 | Отсутствие ошибки о загрузке вирусного файла при прикреплении документа в форме договор | highest | In Progress |
| brb15 | Присутствие удаленного файла в форме "Договор" после его удаления из формы "Договор" | Medium | In Progress |

# Список устраненных дефектов

Устраненные дефекты отсутствую, так как данное тестирование было проведеннно впервые на платформе.

**Качество объекта тестирования**

Имеются критические дефекты. На текущий момент, приложение не может быть отдано в релиз. Необходимы правки основного функционала. В результате проведения тестирования:

81% – passed

12% – blocked

0% – retest

7% – failed

# Рекомендации

Необходимо продумать возможность студентам ставить оценки полученному материалу и преподавателям. Так же рекомендовали бы продумать форму фидбека от преподавателей по результатам сданных тестов и заданий студентов.

# Приложения

приложение 1 – результат прогона тестов



приложение 2 – статистика по дефектам